Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения «Путеец
от 05.09.2024 № 111

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования

городского поселения «Путеец»

от 25.12.2017 № 308

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории городского поселения «Путеец»

| № п/п | Наименование, месторасположение объекта | Мероприятия по благоустройству | Объем в натуральных показателях, ед.изм. |  | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | РБ | МР | МБ |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт. Путеец ул. Путейская д.1, д.3 | Благоустройство общественной территории между домами № 1 и № 3 по ул. Путейской в пгт. Путеец | 1800 кв.м | 606,1 | 342,0 | 186,7 | 0,0 | 77,4 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Республика Коми, г.Печора, п.Луговой, стадион | Обустройство стадиона в п. Луговой, г. Печоры Республики Коми (планировка (отсыпка) стадиона) 1 этап | 2500 кв.м | 750,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,2 |
| 2. | Республика Коми, г.Печора, пгт. Путеец, п. Луговой | Дезинфекция общественных мест на территории городского поселения «Путеец» в целях предотвращения распространения короновируса | 407,52 кв.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Республика Коми, г.Печора, п.Луговой, стадион | Обустройство стадиона в п. Луговой, г. Печоры Республики Коми (ограждение стадиона, укладка искусственного покрытия) | 2500 кв.м | 6 428,4 | 290,3 | 183,6 | 0,0 | 5 954,5 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лесной массив около проезжей части автодороги «Путеец-Печора» | Въездная стела | 20 кв.м | 619,8 | 269,1 | 173,2 | 0,0 | 177,5 |
| 2. | Республика Коми, г.Печора, п.Луговой, ул. Озерная, стадион | Укладка искусственного покрытия универсальной спортивной площадки | 1924 кв.м | 3 266,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 266,9 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Республика Коми, г.Печора, п.Луговой, благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. Озерная в районе д.2 (1 этап) | Приобретение и поставка искусственного покрытия для универсальной спортивной площадки 1 этап | 1924 кв.м | 1 723,3 | 195,9 | 175,9 | 0,0 | 1 351,5 |
| 2. | Республика Коми, г.Печора, п.Луговой, благоустройство универсальной спортивной площадки по ул.Озерная в районе д.2 (1этап) | Поставка и установка трибуны с навесом для благоустройства универсальной спортивной площадки 1 этап | 16,8 кв.м | 544,3 | 62,2 | 55,9 | 0,0 | 426,2 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Республики Коми, г. Печора, п. Луговой, благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. Озерная в районе д.2 (2 этап) | Укладка искусственного покрытия универсальной спортивной площадки в п. Луговой г. Печоры, Республики Коми | 1924 кв.м | 2 175,5 | 182,4 | 197,3 | 0,0 | 1 795,8 |
|  |  | Изготовление и установка раздевалки в п. Луговой г. Печоры, Республики Коми | 100 кв.м | 64,7 | 4,4 | 4,7 | 0,0 | 55,6 |
| 2. | Республики Коми, г. Печора, пгт. Путеец, ул. Парковая от д.1 до д.43а (1 этап) | Монтаж сетей уличного освещения по ул. Парковая от дома № 1 до дома № 43 в пгт. Путеец, г. Печоры, Республики Коми | 200 м | 650,0 | 43,6 | 47,2 | 0,0 | 559,2 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Республики Коми, г. Печора, пгт. Путеец, ул. Парковая от д.1 до д.43а (2 этап) | Обустройство тротуара (пешеходной дорожки) по ул. Парковая от д.1 до д.9А | 400 кв.м. | 276,8 | 0,0 | 249,1 | 0,0 | 27,7 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Республики Коми, г. Печора, п. Луговой (автодорога) | Изготовление и установка автобусного павильона в п. Луговой г. Печора, РК | 20 кв.м. | 276,8 | 0,0 | 249,1 | 0,0 | 27,7 |