|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПУТЕЕЦ»**  |  | «ПУТЕЕЦ» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА**АДМИНИСТРАЦИЯ**  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **ШУÖМ**  |
| **от «18» августа 2017 года** пгт. Путеец, г. Печора, Республика Коми |  |  **№ 217**  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2017-2036 годы** |

Во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация городского поселения «Путеец»

**постановляет**:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2017-2036 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте муниципального образования городского поселения «Путеец» (<http://puteec.pechoraonline>).
3. Постановление администрации городского поселения «Путеец» от 20 июня 2017 года № 139 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Путеец» на 2017-2036 годы» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Путеец».

 Руководитель администрации С.В. Горбунов

Приложение

к постановлению администрации

 городского поселения «Путеец»

от 18 августа 2017 г. № 217

**Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования**

**городского поселения «Путеец» на 2017-2036 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Путеец» |
| Основания для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация городского поселения «Путеец» 169635, Республика Коми, г. Печора, пгт. Путеец, ул. Парковая, д.9А |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Путеец»Задача программы: Улучшения условий проживания населения за счет реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры |
| ЦелевыеПоказатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Удельный вес детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей от 1 до 6 лет;Удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет охваченных общим образованием, в общей численности населения, в возрасте от 5 до 18 лет;Удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятияхОбеспеченность населения объектами спорта |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Капитальный ремонт и ремонт объектов образования, объектов культуры, объектов физкультуры и спорта. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017- 2036 гг.  |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 9 719,168 тыс. рублей за счет средств бюджета МО МР «Печора», МО ГП «Путеец» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества, жизни населения муниципального образования городского поселения «Путеец» |

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1 Описание социально-экономического состояния поселения**

В состав муниципального образования городского поселения «Путеец» (далее – МО ГП «Путеец») входят поселки: Путеец, Белый-Ю, Луговой, Сыня, Косью, Миша-Яг.

**Путеец** – поселок городского типа, центр муниципального образования городского поселения «Путеец», расположен в центральной части района на правом берегу реки Печоры, в 12 км. вниз по течению от города Печоры. Количество жителей - 1352.

**Луговой -** посёлок сельского типа, расположен в центральной части района на правом берегу реки Печоры, в 7 км. вниз по течению от города Печоры, количество жителей -571.

**Косью** – поселок сельского типа - бывший рабочий поселок, железнодорожная станция, в 101 км. от города, на левом берегу реки Косью (приток Усы), в месте ее пересечения с Северной железной дорогой. Возник как лагерное поселение в конце 1930-х – начале 1940-х гг. в период строительства Северо-Печорской железной дороги. Количество жителей - 129.

**Сыня** – поселок сельского типа - бывший рабочий поселок, расположенный на линии Северной железной дороги, в 48 км на Северо-Восток от города Печоры, вблизи реки Большая Сыня. Появился в 1940-х. Количество жителей - 436.

**Белый-Ю** – поселок сельского типа, расположен на правом берегу реки Печоры, вниз по течению от города Печоры. Количество жителей - 192.

Численность населения МО ГП «Путеец» на 01.01.2017 года составило 2449 человек (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Основные характеристики территории МО ГП «Путеец» приведены в таблице 1.

Таблица 1

| **№ п/п** | **Параметры** | **Описание** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 88166,30 га |
| 2 | Численность населения, чел. | 2449 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 5,3 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 6 |
| 5 | Расстояние до: |  |
|  | Районного центра | 4 км |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Природная | Река Печора |
|  | Транспортная | Северная железная дорога  |
| 7 | Основные виды экономической деятельности | Нефтегазовая деятельность |

На территории МО ГП «Путеец» располагаются объекты недвижимости муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

**К территориям и объектам, находящимся в муниципальной собственности, относятся:**

- территории средне этажной и малоэтажной жилой застройки;

- территории общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

- территории детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений;

- территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, физкультурно-спортивные сооружения, лечебно-оздоровительные учреждения и учреждения социального обслуживания, улицы, дороги, проезды, площадки);

- территории производственной и коммунально-складской застройки (за исключением территорий, находящихся в федеральной, частной собственности и собственности субъекта РФ);

- территории специального назначения, в том числе кладбища.

**Климат**

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») муниципальное образование муниципального района «Печора» (далее по тексту МО МР «Печора») относится к району IД.

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-холодное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-суровая.

Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,0°С), самым холодным месяцем – январь (-19,5°С).

Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Печора равна -2,7°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 162.

**Демографический прогноз МО ГП «Путеец»**

Демографическую картину в поселении формируют показатели рождаемости и смертности, а также миграционные процессы. За последний год показатель рождаемости (на 1000 человек) составил - 25 человек, смертности – 17. Прибыло в поселение - 0 человек, убыло – 253. В перспективе, к 2036 году численность населения поселения составит 2737 человек.

Потенциал сохранения и роста численности населения МО ГП «Путеец» возможен при условии улучшения качества жизни, улучшении условий труда, совершенствования системы здравоохранения, образования, социальной политики, привлечения инвестиций в экономику, улучшения жилищных условий и функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Планируемая численность населения на 2036 год - 2737 человека. Существующая численность населения - 2449 человек.

Прогнозная численность населения МО ГП «Путеец»

| **Наименование** | **Без учета сезонного населения** |
| --- | --- |
| **2016** | **2020** | **2025** | **2036** |
| п.г.т. Путеец | 1327 | 1300 | 1328 | 1357 |
| п.с.т. Белый-Ю | 202 | 205 | 225 | 243 |
| п.с.т. Луговой | 570 | 575 | 587 | 603 |
| п.с.т. Косью | - | - | - | - |
| п.с.т. Сыня | 511 | 514 | 524 | 534 |
| п.с.т. Миша Яг | - | - | - | - |
| **Итого:** | **2610** | **2594** | **2664** | **2737** |

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры**

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

**1.2.1. Дошкольные и образовательные организации**

| **№****п/п** | **Наименование учреждения** | **Адрес** | **Обслуживаемые населенные пункты** | **Мощность проектная, мест** | **Фактическая посещаемость, мест** | **Характеристика здания (хор., удовл., ветхое, приспособленное)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ «Основная общеобразовательная школа п. Луговой» | 169635, РК, г. Печора, п..Луговой, ул. Русанова, д.3 | д. Аранец, д. Конецбор, д. Медвежская, д. Бызовая, п.Косью, п. Белый-Ю, пгт. Путеец, п.Луговой | 464 | 132 | Удовл. |
| 2. | МДОУ «Детский сад» п. Луговой | 169635, РК, г. Печора, п. Луговой, ул. Русанова, д.15 | п. Луговой | 45 | 25 | Удовл. |
| 4. | «Начальная школа-детский сад» п. Сыня | 169645, РК, г. Печора, п. Сыня, ул. Желез-нодорожная, д.17 | п. Сыня | 50 | 25 | Удовл. |
| 5. | МДОУ «Детский сад пгт. Путеец» | 169635,РК, г. Печора, пгт. Путеец, ул. Парковая, д.9 | пгт. Путеец | 140 | 86 | Удовл. |
| 6. | Пришкольный интернат | 169635, РК, г. Печора, п. Луговой, ул. Русанова, д.15 | п. Луговой | - | 10 | - |

Для подвоза детей в школы из удаленных населенных пунктов разработаны специальные автобусные маршруты:

- п. Луговой - д. Медвежская - д. Бызовая - д. Конецбор - п.с.т. Луговой (2 раза в неделю);

- п. Луговой – п. Косью – п. Луговой (2 раза в неделю);

- п. Луговой – пгт. Путеец – п. Луговой (12 раз в неделю);

- п. Луговой – п. Белый-Ю – п. Луговой (12 раз в неделю).

В поселке сельского типа Луговой МО ГП «Путеец» при детском саде функционирует школа - интернат.

* + 1. **Учреждения здравоохранения**

| **Наименование** | **Адрес** | **Вместимость, чел.** | **Посещаемость в смену, чел.** | **Численность персонала, чел.** | **Износ, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП пгт. Путеец | пгт. Путеец, ул. Парковая, 2а (часть встроенных помещений – здание клуба)  | 14 | 14 | 2 | 20 |
| ФАП п.Луговой | п. Луговой, ул. Центральная, 28 (встроенное помещение) | 7 | 7 | 2 | 100 |
| ФАП п.Сыня | п. Сыня, ул. Железнодорожная, 13 (встроенное помещение – 1 этаж, квартира в 5-ти этажном доме) | 18 | 18 | 2 | 20 |

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

**1.2.3. Объекты физической культуры и спорта**

| **Населенный пункт** | **Наименование объекта** | **Площадь (кв.м)** | **Износ, %** | **Год постройки** | **Описание состояния** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «ООШ п. Луговой»  | Спортивный зал | 151,9 | 31 | 1983 | удовлетворительное | При школе |
| МОУ «Начальная школа-детский сад п. Сыня» | Спортивный зал | 55,08 | 27 | 1885 | удовлетворительное | При школе |
| п.Луговой | Спортивная игровая площадка | 150 | 100% | 1985 | удовлетворительное |  |

**1.2.4. Учреждения культуры**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Местоположение** | **Мощность объекта по проекту** | **Фактическая посещаемость** | **Характеристика здания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры – филиал пгт. Путеец МБУ «МКО «Меридиан» | пгт. Путеец, ул. Парковая, 2А | 45 | 15 | Удовлетворительное |
| 2 | Дом культуры – филиал п. Сыня МБУ «МКО «Меридиан» | п. Сыня, ул. Восточная, 14 | 166 | 15 | Удовлетворительное |
| 3 | МБУ «ПМЦБС» Библиотека-филиал №16 п. Луговой | п. Луговой, ул. Русанова, 15 | 20 | 7 | Хорошее |
| 4 | МБУ «ПМЦБС» Библиотека-филиал №8 п.Сыня | п. Сыня, ул. Восточная, 5 | 12 | 5 | Удовлетворительное |

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Оценка социальной сферы МО ГП «Путеец» приведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта.

Исходя из анализа изменения численности населения, отсутствия жилищного строительства в рамках реализации программ ставиться задача по сохранению существующих объектов образования, культуры, физической культуры и спорта.

* 1. **Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры МО ГП «Путеец»**

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры МО ГП «Путеец» разработана следующая нормативно-правовая база:

- Генеральный план МО ГП «Путеец»;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО ГП «Путеец».

1. **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО ГП «Путеец»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Период реализации** | **Вид работ** |
| **Учреждение образования** |
| 1 | МОУ «ООШ п.Луговой»п. Луговой, ул. Русанова д. 3 | 2021 г. | Ремонт шатровой кровли |
| 2 | МОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой, ул. Русанова д. 3 | 2022 г. | Ремонт системы отопления |
| 3 | МОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой, ул. Русанова д. 3 | 2023 г. | Изготовление и монтаж гаража для школьных автобусов |
| 4 | МОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой, ул. Русанова д. 3 | 2020 г. | Ремонт системы отопления и замена окон в актовом зале |
| **Объекты культурно-досугового назначения** |
| 1 | МБУ «МКО «Меридиан» ДКпгт. Путеец.ул. Парковая, д.2А | 2021 г. | Ремонт канализации |
| 2 | МБУ «МКО «Меридиан» ДКп. Сыня.ул. Восточная, д.14 | 2021 г. | Капитальный ремонт кровли |
| **Объекты физической культуры и спорта** |
| 1 | Спортивная игровая площадка | 2020 | Строительство новой игровой площадки с искусственным покрытием |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ориентировочные затраты на реализацию, тыс. руб.** | **Объем финансирования, в т.ч. по годам** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2038** |
| **Учреждение образования** |  |
| 1 | Ремонт шатровой кровли МОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой | 1992,05 | - | - | - | - | 1992,05 |  |
| 2 | Ремонт системы отопления МОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой | 464,95 | - | - | - | - |  | 464,95 |
| 3 | Изготовление и монтаж гаража для школьных автобусов МОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой | 2867,488 | - | - | - | 2867,488 | - |  |
| 4 | Ремонт системы отопления и замена окон в актовом залеМОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой | 394,68 |  |  |  | 394,68 |  |  |
| **Объекты культурно-досугового назначения** |  |
| 1 | Ремонт канализацииМБУ «МКО «Меридиан» ДКпгт. Путеец | - | - | - | - | - | Стоимость работ будет определена после разработки ПСД |  |
| 2 | Капитальный ремонт кровлиМБУ «МКО «Меридиан» ДКпст. Сыня | - | - | - | - | - | Стоимость работ будет определена после разработки ПСД |  |
| **Объекты физической культуры и спорта** |  |
| 1 | Строительство новой игровой площадки с искусственным покрытием | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  |  |
|  | Всего | 9719,168 | - | - | - | 7262,168 | 1992,05 | 464,95 |

* 1. **Целевые индикаторы программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** |  |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022-2038****год** |
|  | Удельный вес детей от 1 до 6 лет охваченных дошкольным образованием в общей численности детей от 1 до 6 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес населения участвующих в культурных мероприятиях | % | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
|  | Обеспеченность населения объектами спорта | % | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100 |

* 1. **Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, включая оценку социально-экономической эффективности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | **Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы** |
| **Сфера образования** |
| 1 | Ремонт шатровой кровли МОУ «ООШ п. Луговой» | Создание современных условий для обучающихся в образовательных организациях |
| 2 | Ремонт системы отопления МОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой |
| 3 | Изготовление и монтаж гаража для школьных автобусов МОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой |
| 4 | Ремонт системы отопления и замена окон в актовом залеМОУ «ООШ п. Луговой»п. Луговой |  |
| **Сфера культурно-досугового назначения** |
| 1 | Ремонт канализацииМБУ «МКО «Меридиан» ДКпгт. Путеец | Улучшение качества предоставления услуг учреждениями культуры |
| 2 | Капитальный ремонт кровлиМБУ «МКО «Меридиан» ДКп. Сыня. |
| **Сфера развития спорта** |
| 1 | Строительство новой игровой площадки с искусственным покрытием | Развитие детского спорта в поселении, формирование здорового образа жизни жителей  |

1. **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО ГП «Путеец» предусматривает: внесение изменений в генеральный план МО ГП «Путеец», при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**